半岛起步区服务中心大楼

水箱采购、安装及配套土建工程招标文件

招

标

文

件

温州港城发展有限公司

二○一六年四月

# 第一章  投标须知

- 招标形式：公开招标，由招标单位组织内部相关部门自行开标。

- 投标截止日期： 2016 年 4 月 21 日 14 时 30 分。投标文件未按时送达的视为该投标单位自动弃标。投标单位回标可直接送达投标文件接收人。

- 投标文件接收人： 肖工  联系电话：0577-55878791  地址：瓯江口产业集聚区管委会1号楼102室，邮编：325000。

- 中标原则：

4.1在满足招标单位招标要求的前提下，结合评审结果，投标总报价合理最低的投标单位中标。

4.2符合中标原则的投标单位经招标单位复查，被发现有欺诈行为的将被取消投标资格。

- 资质要求：投标人具有独立法人资格，具有建筑工程施工总承包三级资质，同时要求其提供的不锈钢水箱具备“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”资格；并在人员、设备、资金等方面具有相应的保证和管理能力。本次招标不接受联合体投标。

- 最高限价：159563元。

- 现场踏勘：

7.1投标单位自行进行现场踏勘。投标单位应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。

7.2投标单位的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标单位所管辖的场地时，需事先经招标单位同意。除由于招标单位的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标单位自行负责。投标单位现场踏勘所发生的一切费用由投标单位负责。

7.3投标单位应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标单位在中标后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

- 投标费用：投标单位应承担其参加本次招标活动自身所发生的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任

- 投标单位应认真阅读招标文件所附合同书（包括“通用条款”），若有异议应一并在招标答疑时或投标书中以书面的形式提出，否则视为已接受招标文件所有条款。投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间前 2 天以书面形式向招标单位提出。招标单位招标答疑联系人：肖工，联系电话： 0577-55878791。

# 第二章  招标项目简介

  - 工程发包单位：温州港城发展有限公司

  - 招标项目名称：半岛起步区服务大楼水箱采购、安装及配套土建工程

  - 项目地点：灵昆街道半岛起步区。

  - 招标项目概况：半岛起步区服务大楼工程已于2014年完工，现对该大楼水箱采购、安装及配套土建工程进行招标。

  - 招标范围：本工程招标范围为半岛起步区服务大楼水箱采购、安装及配套土建工程。具体包括：屋顶水箱基础、不锈钢水箱及其管道安装、改造工程等，具体详见工程量清单、施工图纸等。

  - 招标内容：根据招标单位要求对不锈钢水箱、屋顶水箱基础及现浇砼柱、现有管道开挖、改造等进行工程施工、竣工验收、工程保修以及协作相关单位完成相关专业的验收等全部内容。中标单位须完成管道试压、消毒并委托相关部门出具水质监测报告并达到相关要求，所需要的一切费用均包含在投标报价中。

  - 施工现场条件以现场踏勘为准。投标人应充分理解本工程为在已建成投入使用的建筑内开展施工作业，对存在的施工难点及由此增加的措施费在投标报价给予充分考虑。中标后由此产生的任何费用不予调整。

  - 施工用电、用水由施工单位在发包单位指定电源、水源接驳点自行安装接驳，自负费用，并在工程竣工后及时拆除；除材料可堆放在发包单位指定的现场地点外，所有其他临时设施一律不能在建筑红线范围内搭设，由投标单位在红线外自行解决，并且自负费用。

  - 开工时间和工期要求：本工程暂定 2016 年 4 月 25 日进场开工。具体开工日期以甲方现场管理代表或甲方委托的监理公司发出的书面开工令时间为准。工期要求40 个日历天。

承包方式：本工程采用总价包干，今后设计变更整外均不再调整。

# 第三章  投标报价要求、工程量清单及图纸

一、投标报价要求：

各投标单位根据本工程实际情况和自身的综合实力自由竞报，同时报价书均要严格按招标文件所要求的格式进行报价。报价的具体要求如下：

1、投标人按发标人提供的清单中的项目、数量报价，不可更改清单中的项目、数量，投标人对项目、数量有歧义的，增加项目可以单列出来，并注明。

2、报价清单中总价包干包括材料费、人工费、机械费、工程所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、技术处理费、材料的卸车及保管等费用、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费及其它措施费、税金、利润及招标文件虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。含施工配合费，施工配合费由投标人自行考虑。

3、如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。总价一经开标确认，不得更改。评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标单价、合价的调整。

二、招标工程量清单：另附。

三、招标技术资料及相关图纸：另附

# 第四章  评标程序及评标办法

### 一、评标程序

本工程的评标程序为:先开商务标，然后再进行资格评审。

二、评标办法

1、评标说明

本工程评标工作由招标人组织，由温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司内审科负责监督，评标过程及结果对所有投标人不作任何解释。投标文件字迹模糊不清或内容不全，按否决其投标处理。

2、商务标评审标准

（1）本工程设最高限价为159563元整，各投标人的投标报价若高于最高限价，则按投标无效处理。

（2）本工程中标单位为投标报价最低投标人。

（3）商务标评审中投标文件出现下列情况之一的，应当作否决其投标处理。

4.1投标文件中出现的工程名称或招标人名称同招标文件中载明不一致的；

4.2未按招标文件要求加盖投标人公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

4.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；

4.4投标报价高于本工程最高限价的和评审中出现其它没有实质性响应招标文件要求的；

### 5、资格评审

投标人须知中要求提供证书、资料原件及复印件的，评审时以原件为准，未提供原件的作否决投标处理。

6、投标人不得有下列情形之一的情况，否则属于弄虚作假的行为，其投标将被否决并接受建设主管部门处罚：

6.1使用伪造、变造的营业执照；

6.2提供虚假的业绩；

### 7、中标候选人的确定

经过上述经评审合格且投标报价最低的推荐排名第一候选人为中标人，出现投标报价最低且相同则抽签决定名次。

# 第五章  投标文件内容及编制要求

一、投标文件按以下内容编制并自行密封（一份正本，四份副本）：

1）投标函（附件一）

2）授权委托书（附件二）

3）法定代表人资格证明书（附件三）

4） 投标企业情况一览表（附件四）并提供企业营业执照副本（原件及复印件）

5）项目经理简历表（附件五）

6）材料设备品牌推荐表（附件六）

7）商务标（附件七）

8）主要产品相关检测报告及认证证书等资料；

9）有必要说明的其他内容

二、商务报价说明

（1）本工程设最高限价159563元，采用最低价中标法。投标人的投标总价高于最高限价的作废标处理；

（2）本工程必须采投标文件报价表格式进行报价；

（3）投标报价依据：结合施工现场情况、自行制定的施工组织设计或施工方案，自主报价；

（4）投标单位应按报价说明，填写各项单价和合价。投标单位漏报价的项目，或没有填入单价或合价的项目，招标单位将认为此项目费用已包括在工程量清单的其他单价或合价之中，不再另行计取；

（5）招标单位不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。

三、投标文件的有效期

1、自投标截止日（开标日）起90个日历天，投标书应保持有效；在有效期内，投标单位不能修改投标文件。

2、在特殊情况下，招标单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都以书面或传真的形式进行。

3、中标单位的投标文件有效期至保修期满为止。

四、 投标文件的格式、份数和签署

1、投标文件包括：投标单位提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件全部或部分格式（表格可以按同样格式扩展）；投标文件用A4白色复印纸、用不褪色墨水填写或用中文打字并装订成册；对于比较大的图纸可使用白色较大纸，但须将较大纸折叠成A4纸大小并统一装订；各章节之间须分页编排。

2、投标文件的封面、投标函均应加盖投标单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标单位签署的授权委托书。投标单位签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标单位签署授权委托书无效。

3、全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如投标文件有修改，修改处应有投标单位盖章或签字。

4、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

# 第六章  投标文件格式

### 附件一

投    标    函

____________________：

我方已全面阅读和研究了                      工程施工招标文件及工程量清单，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向你方发包的            工程全部内容进行投标。工程总报价人民币          元。工期为     日历天。项目经理为：               （身份证号码：                    ）。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系地址：                                   邮编：

联系人：                                   联系电话：

日期：        年      月      日

### 附件二

授  权 委 托 书

致            公司:

本授权委托书声明：我司         （姓名）系                                   （投标单位）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）            （姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加                      （招标单位）的                                     项目的投标活动。代理人在开标、议标、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于        年     月     日签字生效,有效期至    年     月     日为止。

特此声明。

代理人：                     性 别：               年  龄：

身份证号码：

单  位：                       部  门：             职  务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

### 附件三

法定代表人资格证明书

姓    名：           性别：            年龄：         职务：

系                             （投标单位名称）  的法定代表人。为签署                  项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位（盖章）：

日    期：          年    月

### 附件四

投标企业情况一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### 附件五

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 项目经理资质 |  | 资质证编号 |  |
| 已完成及在建工程项目情况 |  |
| 建 设 单 位 |  |
| 项 目 名 称 |  |
| 开竣工日期 |  |
| 工 程 质 量 |  |

备注：每表一人，附身份证复印件及有关证书复印件。

投标单位：（盖章）                  法定代表人：（签字盖章）

日期：        年    月    日

附件六

材料设备品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 招标人推荐的品牌/系列 | 投标人选用的品牌/系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管、钢塑管 | 浙江金州/上海劳钢/余姚增洲 |  |
| 2 | 泵 | 南方泵业、东方泵业、熊猫 |  |
| 3 | 阀门 | 春江、龙珠、埃美柯 |  |
| 4 | 水箱 | 盛源/双城/清泓泉 |  |

注：1、投标人提供的设备及元器件材料应在满足设计图纸及招标文件技术指标的要求下，其品牌档次应相当于或不低于设计图纸及招标文件技术指标的要求或推荐的档次;施工进场时每个材料应提供技术指标、产品检测合格书等，若评标时或材料进场时发现不符合或低于招标指标要求，则经评委认定后作否决其投标处理或今后招标人有权要求其更换为符合招标指标要求的产品，且综合单价不得变动。

2、投标人须将“材料设备品牌推荐表”附在本工程技术资信标里。若不提供本表或不选择品牌的，评委可认定不符合招标文件要求，作否决其投标处理。

附件六  商务标投标格式

表1

投  标  总  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

表2

总 说 明

工程名称                                              第   页 共   页

表-3

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                     第  页  共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |

表-4

| 专业工程投标报价计算表 |
| --- |
| 单位及专业工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 |  |  |
| 其中 | 安全文明施工费 |  |  |
|  | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2 |  |
| 4.1 | 排污费、社保费、公积金 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 4.2 | 民工工伤保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 5 | 民工意外伤害保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 6 | 税金 | (1+2+3+4+5)×费率 |  |
|  | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |

表-5

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-5-1

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

表-5-2

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-6

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-6-1

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

表-7

| 施工组织措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 单位及专业工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.5 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.6 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.7 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.8 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 合计 |  |

表-8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 详见工程量清单 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-8-1

暂列金额明细表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

表-8-2

专业工程暂估价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

表-8-3

计日工报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 合计 |  |

表-8-4

总承包服务费报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（万元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

表-9

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共  页

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-10

主要材料价格表

单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-11

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称                                  第  页  共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-12

工程安全文明施工费报价汇总表

工程名称：                                  第  页  共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 安全文明施工费（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
|  | 合 计 |  |

注：本表中合计金额须同投标函中安全文明施工费总报价一致。